第一周技术对接待确认事项

以下内容已经确定，无需再确认。

·  支持查看历史版本/修改记录，不支持历史版本一键恢复。

·  AA记账功能不接入真实支付。

·  使用/api/v1统一前缀。

·  在AI生成行程/行程中重排时，AI先生成候选方案，用户确认后才写入数据库。

·  分享码可生成、有有效期、过期后可重新生成。

·  v1.1 已列出的HTTP状态码属于后端对外协议，不需要重新确定。

本清单只保留指导书、六周开发计划和现有决定尚未解决的事项。

优先确认事项

| 对接对象 | 优先事项 | 确认结果 |
| --- | --- | --- |
| 技术一 | 最终行程 JSON Schema 与三个 AI 调用契约 | 形成可直接实现的接口约定 |
| 技术一 | Agent 异常 修复规则与业务错误码映射 | 明确自动修复和最终失败行为 |
| 技术三 | 分享码 权限 AA 分账规则 | 消除数据库和接口设计中的规则空缺 |
| 技术三 | 登录鉴权及后端实现边界 | 明确双方各自交付内容 |
| 三人共同 | 多人编辑方案 | 在编辑锁与乐观锁等候选方案中作出选择 |

与技术一确认

规则类

1  AI 输出失败后的修复规则

确定哪些问题可以自动让 AI 修复，例如 JSON 格式错误、缺字段、枚举值错误以及违反预算或时间约束。

确定哪些问题不能修复，应直接返回失败。

确定最多自动修复次数，以及修复耗尽后对外返回的业务错误码。

2  业务约束校验的职责边界

技术一负责哪些语义和规划合理性检查。

技术二负责哪些 JSON Schema、字段类型、数据库约束和流程状态检查。

时间冲突、预算超限、重排修改已确认内容等问题由哪一侧发现。

3  地图和天气信息进入 Agent 的时机

需要从以下流程中确定一种，并约定查询失败时是否允许继续生成：

技术二先查询地图和天气，再把结果交给技术一agent生成。

技术一先生成地点，技术二再查询并补全，如行程安排未通过业务约束校验，返回给技术一agent重新生成。

代码 接口 Schema 类

4  最终行程 JSON Schema

这是与技术一对接的最高优先级事项，需要确定：

字段名称、类型、必填项、空值、默认值和枚举规则。

日期、时间、金额和经纬度格式。

AI 输出的活动如何映射到 day_activity。

首次生成和行中重排是否共用同一套活动结构。

5  三个 AI 接口的输入输出契约

分别确认首次生成、行中重排和攻略导入。重点是技术一的函数或服务接收什么、返回什么，以及候选方案、差异说明和校验结果采用什么结构。需要技术1给出完整JSON示例或Pydantic模型。

6  Agent 异常与后端错误码的映射

HTTP 状态码已由后端对外协议确定（详见v1.1文档）。需要和技术一对齐的是 Agent 内部异常是否自动修复，最大重试次数以及最终如何映射成业务错误码。

示例：

| Agent 情况 | 自动修复 | 业务错误码示例 | HTTP |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出不是合法 JSON | 是 | AI_OUTPUT_INVALID | 502 |
| JSON 不符合 Schema | 是 | AI_SCHEMA_VALIDATION_FAILED | 502 |
| 违反时间或预算等约束 | 视情况 | AI_CONSTRAINT_CHECK_FAILED | 502 |
| 修复次数耗尽 | 否 | AI_REPAIR_EXHAUSTED | 502 |
| 模型调用超时 | 有限重试 | LLM_TIMEOUT | 504 |

7  Prompt 版本交接方式

版本号如何命名，Prompt 放在哪里，Prompt版本使用什么格式。

每次调用如何把版本号传给技术二。

ai_run_log.prompt_version 记录哪个版本标识。

8  代码调用边界

确认技术一交付的是可直接调用的 Python 函数、独立服务接口还是 Agent 模块，同时确定同步或异步方式、异常类型和返回模型。

与技术三确认

规则类

1  分享码规则

有效期具体多长（1天？3天？7天？）。

过期后重新生成时，旧分享码是否立即失效。

加入旅行前是否必须登录，以及加入后的默认角色是 viewer 还是 editor。

2  成员权限边界

谁可以生成分享码、添加成员和修改成员角色。

editor 能否邀请其他成员，viewer 能否查看费用和修改记录。

是否只能有一个 owner，以及 owner 是否允许退出旅行。

3  AA 分账规则

支持平均分、按比例，还是同时支持权重。

金额保留几位小数，以及尾差如何处理。

付款人是否默认参与分摊，谁可以修改或删除费用。

已结清针对一笔费用，还是针对两个人之间的总欠款。

代码 接口 Schema 类

4  登录鉴权契约

采用 JWT Bearer Token 还是其他方式。

登录接口的返回字段和 Token 有效期。

客户端请求如何携带 Token，以及当前用户信息接口的返回结构。

5  邀请入口与成员接口的关系

确认只保留分享码加入，还是同时保留按用户邀请的 members invite 接口。如果产品只需要分享码，可以删除没有实际页面和流程支持的邀请接口。

6  AA 模块的后端交付边界

技术三负责 AA 分账全栈，但 v1.1 已经设计费用相关表和接口，因此需要明确：

技术二只提供数据库表和接口规范，还是同时负责 ORM、迁移和基础 CRUD。

分账计算、结清逻辑和具体路由是否全部由技术三实现。

7  攻略导入的三方交接格式

技术三提供攻略文本，技术一完成内容抽取，技术二负责调用、校验、日志以及确认后入库。三方需要共用同一份候选活动 JSON Schema。

三人共同确认

多人编辑方案

目前只确定系统需要处理多人同时编辑，具体方案尚未确定。三人需要在编辑锁、轮询加乐观锁或其他简化方案中作出选择。

如果选择编辑锁，需要确定锁的获取和释放方式、持有者、过期时间以及异常退出后的恢复处理。

如果选择乐观锁，需要确定 trip.version 的更新规则、版本冲突检测方式以及 409 Conflict 的返回内容。

方案确定前的文档处理

保留 trip.version，因为它本身可以用于版本判断。

把采用轮询加乐观锁改为候选方案，待团队确认。

把 edit_conflict 表标记为条件性设计，而不是已经确定必须实现。

暂时不要把完整的锁接口或冲突处理写成最终规范。

行程创建与AI生成的先后顺序

建议统一为：

前端先创建空白 trip，得到 trip_id和 version=1。

保存城市、日期、预算、人数、偏好、约束。

调用AI生成候选方案。

用户反复重新生成。

用户确认某个 ai_run_id。

后端事务性写入 day_activity，并增加 trip.version。

这需要三个人共同确认，因为：

技术3的前端决定交互流程；

技术1需要根据 trip_id读取输入；

你负责保存、调用、确认和落库。

如果前端直接把所有信息发给 /ai/generate，但数据库里还没有 trip，当前设计就会不一致。

重排时哪些活动不能被AI修改

- 指导书要求“只改当天剩余部分、保留已定部分”，但数据库目前没有明确表示：

- 已经完成的活动；

- 用户明确锁定的活动；

- 尚未开始、允许重排的活动；

- 已取消的活动。

- 建议与技术1讨论是否给 day_activity增加：

- status：planned / completed / cancelled

- is_fixed：用户是否锁定，锁定后AI不得修改

- 重排还要确定：

- 只重排当天，还是可以调整后续天数；

- “当天剩余部分”根据当前时间判断，还是由用户选择起点；

- 酒店、车次等活动是否默认锁定；

- 重排后返回完整当天列表，还是只返回发生变化的部分；

- 已发生费用的活动被删除时怎么处理。

- 这会直接影响Agent Prompt、数据库和前端重排界面。

AI候选方案的生命周期

目前有 ai_run_log，但还要决定：

- 一个行程可以同时保留多少个候选方案；

- 用户重新生成后，旧候选是否标记为 discarded；

- 候选方案保存多久；

- 同一个候选能否重复应用；

- 应用后是否允许再次确认另一个旧候选；

- 首次生成采用 replace_all，重排采用 replace_day还是 replace_remaining；

- 候选结果里的临时活动ID如何映射成数据库真实ID。

建议规则：

- 同一个 ai_run_id只能成功应用一次；

- 应用后状态改为 applied；

- 旧候选可查看但不能再次应用；

- 首次生成为 replace_all；

- 行中重排为 replace_remaining；

- 整个应用过程必须在一个事务中完成。

统一版本号到底保护哪些内容

目前有 trip.version，但要确定哪些操作使它加一：

- 修改行程基本信息；

- 新增、修改、删除活动；

- 拖拽排序；

- 应用AI候选方案；

- 成员加入、退出、修改角色；

- AA开销变化；

- 分享码重新生成。

我的建议是：

- trip.version只保护行程基本信息和活动安排；

- 成员、分享码、AA账单使用各自的 updated_at或独立版本；

- 否则某人新增一笔开销，也可能导致另一个人拖拽景点时收到409，冲突范围会太大。

这需要技术1知道AI重排使用哪个版本，也需要技术3知道前端何时刷新。

建议确认顺序

| 顺序 | 事项 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最终行程 JSON Schema | 直接决定 AI 输出能否校验和入库 |
| 2 | 三个 AI 调用契约 | 决定技术一和技术二的代码连接方式 |
| 3 | 异常 修复和错误码映射 | 决定失败处理和日志记录 |
| 4 | 多人编辑方案 | 决定 version edit_conflict 和锁接口是否实施 |
| 5 | 技术二与技术三的后端边界 | 避免 AA 登录邀请模块重复开发或无人实现 |